Presupuesto desarrollo web Cabañas el Pigu

En el siguiente documento se especifica en detalle los pasos pertinentes para llevar a cabo el desarrollo solicitado por el Ned Flanders para su cabaña cita en mar chiquita.

**ETAPA 1 🡪 ESTAPA 2🡪 ETAPA 3🡪 ETAPA 4🡪 ETAPA 5**

**Etapa 1**

Entrevista con el cliente donde se explicará este y el resto de los pasos, contenidos, opciones, tiempos y variables del proyecto a llevar adelante.

El proyecto se divide en etapas. Cada etapa tiene un tiempo aproximado y la sumatoria de todas las etapas brinda un estimado de cuando podría estar terminado el proyecto.

En la etapa actual, se le explica al cliente todas las etapas y los detalles del proyectos.

**VER DE HACER ESTO EN DOS COLUMNAS O COMO QUEDE MEJOR**

***Responsive Desing:***Mobile First – se desarrolla un sitio optimo para visualizar en dispositivos móviles con total adaptación a pc de escritorios.

***Dominio y hosting:*** el presupuesto NO incluye el pago del dominio (1) ni el hosting (2). Esto es propiedad absoluta del cliente por lo que la decisión final de donde alojar el dominio estará bajo su decisión. *Veto’s web*  solo se encarga de ofrecer las opciones disponibles.

***SEO:*** código enfocado en SEO. Se entrega un código limpio y optimizado para lograr el mejor posicionamiento en los motores de búsqueda actuales teniendo en cuenta criterios como *palabras clave – optimización de url – estructuración – tiempos de carga.*

***Formas de pago:*** partiendo de un proyecto “base” el pago se divide en 3 pagos siendo los siguientes:

1er pago: 40% dentro de las 24hs de cerrado el acuerdo

2do pago: 30% al finalizar la etapa 3

3er pago: 30% al finalizar la etapa 4

Validez del presupuesto: 10 días corridos desde la fecha indicada en el documento

**Etapa 2**

Recopilacion de información y primer maquetado.

El cliente debe aportar con la mayor claridad posible sus objetivos a fin de que el desarrollador pueda generar una idea de la necesidad a cubrir.

Se elaborará una simulación grafica de una o mas posibilidades de disposición del contenido de la pagina a desarrollar.

Deberá en esta etapa, empezar a recopilarse la información que será visible en el proyecto.

El desarrollador pedirá una serie de información que deberá ser aportada por el cliente de manera digital y autorizando su libre utilización.

Toda la información correspondiente a texto deberá ser presentada en un formato del cual se pueda hacer *copy/paste,*  de lo contrario se volverá a pedir la información.

Toda información correspondiente a imágenes debe ser de propia autoría, autorizando su libre utilización.

Desarrollo y primera presentación

En esta etapa se le presenta al cliente ya un modelo avanzado de una posible web

Se presentan todas las secciones y el contenido de las mismas.

**Etapa 4**

Aprobación y subida al servidor

Luego de una corroboración minusiosa del contenido y de la funcionalidad de la pagina, se efectua una autorización firmada por el cliente que permitirá continuar con la reserva del dominio y pago del hosting según lo acordado.

**Etapa 5**

Post desarrollo

De ser requerido y acordado por ambas partes, se ofrecerá un servicio de mantenimiento y actualización del sitio.